알앤디파크 주식회사

module_homepage vs agents_homepage
비교 분석 보고서

2차 프로젝트와 3차 프로젝트의 개발 방식·결과·병목 현상 비교 분석

작성일: 2026년 2월 15일

# 목차

1. 프로젝트 기본 정보 비교

2. 개발 방식의 근본적 차이

3. 기술 스택 비교

4. 아키텍처 비교

5. 병목 현상 추적 — 2차에서 3차로

6. 반복 실수 추적 — 2차에서 3차로

7. 규모 및 산출물 비교

8. 프로젝트별 고유 강점

9. 시간 효율 비교

10. 3개 프로젝트 성장 곡선

11. 결론 및 다음 프로젝트 제언

# 1. 프로젝트 기본 정보 비교

| 항목 | module_homepage (2차) | agents_homepage (3차) |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | module_homepage (모듈식 쇼핑몰) | agents_homepage (Douceur 디저트 쇼핑몰) |
| 프로젝트 성격 | 다나와형 가격비교 + 쿠팡형 커머스 | 프리미엄 디저트 판매 쇼핑몰 |
| 디자인 컨셉 | 다나와/쿠팡 스타일 + 4개 테마 전환 | "Patisserie Moderne" — 파리 파티스리 우아함 + 현대적 미니멀리즘 |
| 대상 사용자 | 가격비교·PC견적 사용자 | 디저트 구매 고객 (20~40대 여성 중심) |
| 배포 URL | module-homepage.web.app | Vercel 자동 배포 |
| 개발 도구 | Claude 채팅 (바이브코딩) | Claude Code (에이전트 기반) |
| 선행 교훈 | 1차(rndpark) 교훈 반영 | 1차(rndpark) + 2차(module_homepage) 교훈 반영 |

# 2. 개발 방식의 근본적 차이

## module_homepage — "대화형 바이브코딩"

[개발자] → Claude 채팅에 요구사항 전달 → Claude가 코드 블록으로 응답 → [개발자] → 코드를 복사하여 에디터에 붙여넣기 → 파일 생성/수정을 직접 수행 → firebase deploy 수동 실행 → 에러 발생 시 에러 메시지를 다시 채팅에 전달

장점: 코드 한 줄 한 줄을 직접 확인하며 학습 가능

단점: 복붙 과정에서 실수 발생, 컨텍스트 소진 시 맥락 재설명 필요, 파일 관리 수동

## agents_homepage — "에이전트 자동화"

[개발자] → Claude Code에 요구사항 전달 → [Claude Code] → 직접 파일 읽기/쓰기/수정 → 직접 Git 커밋 수행 → 에러 발생 시 자동 분석 및 수정 시도 → git push → Vercel 자동 배포

장점: 파일 관리 자동화, Git 이력 체계적, 컨텍스트 효율적 사용, 배포 자동

단점: 코드 변경 과정을 면밀히 추적하려면 별도 확인 필요

## 핵심 차이 요약

| 작업 | module_homepage (수동) | agents_homepage (자동) |
| --- | --- | --- |
| 파일 생성/수정 | 개발자가 직접 복붙 | 에이전트가 직접 수행 |
| Git 버전 관리 | 수동 백업 폴더 (backup_independent) | Git 55개 커밋 자동 관리 |
| 배포 | firebase deploy 수동 실행 | git push → Vercel 자동 배포 |
| 에러 대응 | 에러 메시지를 채팅에 복붙 | 에이전트가 에러 자동 분석 |
| 컨텍스트 관리 | 대화 초과 시 새 대화 + CLAUDE.md로 복구 | 도구 기반 작업 + 자동 압축 |

# 3. 기술 스택 비교

| 계층 | module_homepage | agents_homepage |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 순수 HTML + CSS + JavaScript | Next.js 14 (App Router) + React 18 |
| 스타일링 | CSS 파일 (common.css + 모듈별 CSS) | Tailwind CSS 3.4 + 커스텀 테마 |
| 백엔드/DB | Firebase (Firestore + Auth + Hosting) | 없음 (localStorage 기반) |
| 상태 관리 | 없음 (각 모듈 독립) | React Context API (4개) |
| 라우팅 | HTML 파일 간 이동 (MPA) | Next.js App Router (SPA) |
| 이미지 최적화 | 없음 (일반 <img>) | next/image + onError 폴백 |
| 폰트 | 일반 CSS 로드 | next/font (Google Fonts 최적화) |
| 배포 | Firebase Hosting | Vercel (GitHub 연동 자동 배포) |

## 기술 스택 선택이 가져온 차이

| 영향 | module_homepage (Firebase) | agents_homepage (Next.js + Vercel) |
| --- | --- | --- |
| 배포 난이도 | 높음 (인증, 설정, 인덱스 수동 관리) | 낮음 (push만 하면 자동) |
| 백엔드 관련 병목 | 5건 중 3건이 Firebase 관련 | 백엔드 없어서 발생 자체 불가 |
| SEO | 별도 처리 필요 | Next.js 메타데이터 내장 |
| 성능 최적화 | 수동 (이미지, 폰트 등) | 프레임워크 내장 (Image, Font, Dynamic Import) |
| 컴포넌트 재사용 | 어려움 (HTML 복붙) | 자연스러움 (React 컴포넌트) |

# 4. 아키텍처 비교

## module_homepage — 모듈식 독립 구조

13개 모듈(auth, product, price, review, community, estimate, support, admin, order, wishlist, delivery, promotion, membership)이 각각 독립된 HTML/CSS/JS 파일로 구성. 총 39개+ 파일.

특징: 각 모듈이 완전히 독립. 한 모듈 에러가 다른 모듈에 영향 없음

약점: 모듈 간 연동 시 수동 통합 필요. 공통 코드 변경 시 전체 확인 필요

## agents_homepage — 컴포넌트 트리 구조

Next.js App Router 기반 13개 페이지 + 23개 React 컴포넌트(ui/layout/product/home) + 4개 Context + lib 데이터 계층으로 구성.

특징: 컴포넌트 재사용 극대화. Context API로 전역 상태 자연스럽게 공유

약점: 프레임워크 의존도 높음. 프레임워크 이해 없이 수정 어려움

## 아키텍처 핵심 차이

| 관점 | module_homepage | agents_homepage |
| --- | --- | --- |
| 데이터 흐름 | 각 모듈이 독립적으로 Firestore 호출 | Context API로 중앙 집중 관리 |
| UI 재사용 | HTML 복붙 (재사용 어려움) | React 컴포넌트 (props로 변형) |
| 레이아웃 공유 | common.js로 헤더/푸터 주입 | layout.js로 자동 적용 |
| 연동 방식 | 독립 개발 → 사후 연동 (충돌 위험) | 처음부터 연결된 구조 |
| 디자인 일관성 | common.css + CSS 변수 (사후 통합) | tailwind.config.js (사전 정의) |

# 5. 병목 현상 추적 — 2차에서 3차로

module_homepage에서 발생한 6개 병목이 agents_homepage에서 어떻게 되었는지 추적합니다.

## 병목 #1: 에뮬레이터 ↔ 프로덕션 차이

2차 현상: 에뮬레이터는 복합 인덱스 없이 쿼리 작동. 배포 후 where()+orderBy() 에러

2차 해결: firestore.indexes.json에 미리 정의

3차 상태: 구조적 해소 — Firebase 미사용. localStorage 기반이라 이 문제 자체가 존재하지 않음

## 병목 #2: Firebase 배포 설정

2차 현상: 인증 만료(firebase login --reauth) + firebase.json에 site 누락. 배포 3~4회 실패

3차 상태: 구조적 해소 — Vercel 자동 배포. git push만 하면 빌드·배포 자동 완료

## 병목 #3: Firebase Auth 재인증

2차 현상: 로그인 후 시간 경과 시 requires-recent-login 에러

3차 상태: 구조적 해소 — 자체 AuthContext + localStorage. 외부 인증 서비스 의존 없음

## 병목 #4: CSS 변수 일괄 전환

2차 현상: 13개 모듈에 하드코딩 색상(#03C75A 등) → var(--primary)로 일괄 변환 필요

3차 상태: 교훈 적용 성공 — tailwind.config.js에 커스텀 컬러를 처음부터 정의. 하드코딩 색상 0건

## 병목 #5: 모듈 간 연동 충돌

2차 현상: 독립 개발 후 연동 시 의존성 충돌

3차 상태: 구조적 해소 — React Context API로 전역 상태 공유. 연동 충돌 자체가 발생하지 않음

## 병목 #6: 대화 컨텍스트 소진

2차 현상: 13개 모듈 작업량으로 컨텍스트 초과

3차 상태: 크게 개선 — Claude Code는 도구 기반 작업이라 컨텍스트 효율적 사용. 자동 압축 기능 지원

## 병목 추적 요약

| 상태 | 건수 | 해당 병목 |
| --- | --- | --- |
| 구조적 해소 (기술 스택 변경으로 문제 소멸) | 4건 | #1 인덱스, #2 배포 설정, #3 Auth 재인증, #5 모듈 연동 |
| 교훈 적용 성공 (의식적 예방으로 0건 달성) | 1건 | #4 CSS 하드코딩 |
| 크게 개선 (발생 빈도 감소) | 1건 | #6 컨텍스트 소진 |

6개 병목 중 5개 해소, 1개 개선. 반복 발생 0건.

# 6. 반복 실수 추적 — 2차에서 3차로

module_homepage에서 rndpark(1차)와 동일하게 반복된 실수 4건이 agents_homepage에서 어떻게 되었는지 추적합니다.

| # | 반복 실수 | rndpark (1차) | module_homepage (2차) | agents_homepage (3차) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 배포 설정 반복 실패 | Google Drive 경로 혼동 → 배포마다 10분+ | 인증 만료 + site 누락 → 3~4회 반복 | Vercel 자동 배포 → 설정 불필요 | 3차 완전 해소 |
| 2 | 브라우저 캐시 미반영 | 수정 후 화면 미반영 → 매번 혼란 | CSS 적용 안 됨 → 캐시+우선순위 | Next.js 핫 리로드 + Vercel 캐시 무효화 | 3차 크게 개선 |
| 3 | CSS 하드코딩 | 인라인 style 남용 → 6개 파일 수정 | 하드코딩 → 13개 모듈 일괄 변환 | Tailwind 커스텀 테마 → 하드코딩 0건 | 3차 완전 예방 |
| 4 | 컨텍스트 소진 | 토큰 한계 → 맥락 재설명 부담 | 13개 모듈 → 컨텍스트 초과 | Claude Code 도구 기반 + 자동 압축 | 3차 크게 개선 |

분석: 1차→2차에서 반복되던 4개 실수가, 2차→3차에서는 반복 0건 달성

# 7. 규모 및 산출물 비교

| 항목 | module_homepage | agents_homepage |
| --- | --- | --- |
| 모듈/페이지 수 | 13개 모듈 | 13개 페이지 |
| 컴포넌트 수 | 없음 (모듈별 HTML) | 23개 React 컴포넌트 |
| 전역 상태 관리 | 없음 (모듈 독립) | 4개 Context (Cart, Auth, Wishlist, Theme) |
| 상품 데이터 | Firestore DB | lib/products.js (12개 상품) |
| 테마 | 4개 (네이버, 넷플릭스, 인스타, 다나와) | 2개 (라이트, 다크) |
| Git 커밋 | 기록 없음 (수동 백업) | 55개 구조화된 커밋 |
| 디자인 시스템 | CSS 변수 (사후 정의) | Tailwind 커스텀 테마 (사전 정의) |
| 접근성(a11y) | 미적용 | 적용 (ARIA, 키보드, 포커스) |
| SEO | 미적용 | Next.js 메타데이터 적용 |
| 반응형 | 부분 적용 | 모바일 퍼스트 전면 적용 |
| 이미지 최적화 | 없음 | next/image + onError 폴백 |

## 기능 범위 비교

| 기능 | module_homepage | agents_homepage |
| --- | --- | --- |
| 회원 인증 (로그인/가입) | O | O |
| 상품 목록/상세 | O | O |
| 카테고리 필터 | O | O |
| 검색 | O | O |
| 장바구니 | O | O |
| 찜/위시리스트 | O | O |
| 주문/체크아웃 | O | O |
| 마이페이지 | O | O |
| 관리자 대시보드 | O | O |
| 고객센터/문의 | O | O |
| 공지사항/FAQ | O | O |
| 브랜드 소개 | — | O |
| 가격비교 | O | — |
| 리뷰 CRUD | O | O (읽기 중심) |
| 커뮤니티 게시판 | O | — |
| PC견적 빌더 | O | — |
| 배송 추적 | O | — |
| 프로모션/쿠폰 | O | — |
| 멤버십/포인트 | O | — |
| 다크모드 | O (4테마) | O (라이트/다크) |

module_homepage: 기능 범위가 더 넓음 (가격비교·PC견적·배송·프로모션·멤버십 포함)

agents_homepage: 핵심 커머스 기능에 집중하되, 코드 품질·디자인·접근성·SEO가 더 높음

# 8. 프로젝트별 고유 강점

## module_homepage만의 강점

| 강점 | 설명 |
| --- | --- |
| 실서비스 백엔드 경험 | Firebase Firestore + Auth를 실제 운영. 복합 인덱스, 보안 규칙, 재인증 등 실무 패턴 학습 |
| 대규모 모듈 관리 | 13개 독립 모듈을 개발하고 연동하는 경험. 대규모 프로젝트 관리 역량 획득 |
| 4개 테마 전환 | CSS 변수 기반으로 네이버·넷플릭스·인스타·다나와 테마를 런타임 전환 |
| 다양한 도메인 기능 | 가격비교, PC견적 빌더, 배송 추적, 프로모션, 멤버십 등 다양한 비즈니스 로직 구현 |

## agents_homepage만의 강점

| 강점 | 설명 |
| --- | --- |
| 프레임워크 기반 | Next.js 14 App Router — SSR, SSG, ISR, SEO, 이미지 최적화 등 내장 기능 활용 |
| 컴포넌트 재사용성 | 23개 React 컴포넌트가 체계적으로 분류. props로 변형 가능 |
| 디자인 시스템 완성도 | Tailwind 커스텀 테마로 색상·폰트·그림자·반응형을 사전 정의. 일관된 UI 보장 |
| Git 이력 체계화 | 55개 구조화된 커밋 ([세팅], [컴포넌트], [페이지], [기능], [수정] 등). 변경 추적 가능 |
| 접근성·SEO | ARIA 속성, 키보드 네비게이션, 포커스 스타일, Next.js 메타데이터 적용 |
| 코드 품질 규칙 | CLAUDE.md에 12개 규칙 + 금지사항 + Tailwind 디자인 규칙 명문화 |

# 9. 시간 효율 비교

| 시간 소모 영역 | module_homepage | agents_homepage | 절감률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 관련 | 4~8시간 (설정+인덱스+인증) | ~0시간 (Vercel 자동) | ~100% |
| CSS 통합 | 수시간 (하드코딩→변수 전환) | ~0시간 (처음부터 Tailwind 테마) | ~100% |
| 모듈/컴포넌트 연동 | 수시간 (백업+점진적 연동) | ~0시간 (Context API 자연 연동) | ~100% |
| 파일 관리 | 수동 복붙 + 백업 폴더 | 에이전트 자동 파일 관리 | 대폭 감소 |
| 에러 디버깅 | 에러 메시지 복붙→채팅→수정 | 에이전트 자동 분석+수정 | 대폭 감소 |
| 컨텍스트 복구 | 새 대화마다 상황 설명 | 자동 압축 + 도구 기반 | 감소 |

## 전체 시간 낭비 추이

| 프로젝트 | 비생산적 시간 낭비 | 시각화 |
| --- | --- | --- |
| rndpark (1차) | 8~13시간 | ████████████████████████████ |
| module_homepage (2차) | 4~8시간 | ████████████████ |
| agents_homepage (3차) | ~1~2시간 | ████ |

# 10. 3개 프로젝트 성장 곡선

## 예방 성과 누적

| 항목 | rndpark (1차) | module_homepage (2차) | agents_homepage (3차) |
| --- | --- | --- | --- |
| 변수 중복 선언 | 발생 (3회) | 예방 성공 | 예방 유지 |
| 백엔드 전환 | 발생 (2~3시간) | 예방 성공 | 예방 유지 |
| 파일 구조 비일관 | 발생 | 예방 성공 | 예방 유지 |
| 배포 설정 반복 | 발생 | 반복 | 3차 해소 |
| 브라우저 캐시 | 발생 | 반복 | 3차 개선 |
| CSS 하드코딩 | 발생 | 반복 | 3차 예방 |
| 컨텍스트 소진 | 발생 | 반복 | 3차 개선 |
| Firestore 인덱스 | — | 발생 | 해당 없음 |
| Firebase Auth 재인증 | — | 발생 | 해당 없음 |
| 모듈 연동 충돌 | — | 발생 | 3차 해소 |

## 프로젝트별 교훈 누적

1차 (rndpark)

교훈 3개 획득: 변수 관리, 백엔드 확정, 파일 구조 통일

CLAUDE.md 개념 없음

2차 (module_homepage)

1차 교훈 3개 적용 → 3개 예방 성공

새 교훈 5개 획득: Firestore 인덱스, Auth 재인증, CSS 변수 전략, 모듈 연동 전략, 컨텍스트 관리

CLAUDE.md 도입 (규칙 기반 개발 시작)

3차 (agents_homepage)

1차 교훈 3개 유지

2차 교훈 5개 적용 → 병목 6개 중 5개 해소, 반복 실수 4개 중 4개 해소/개선

CLAUDE.md 고도화 (12개 규칙 + 금지사항 + 디자인 규칙 + 병목 교훈)

개발 도구 업그레이드 (Claude 채팅 → Claude Code 에이전트)

# 11. 결론 및 다음 프로젝트 제언

## 결론

agents_homepage는 module_homepage의 교훈을 기술 스택 전환과 개발 도구 업그레이드로 한 단계 진화시킨 프로젝트입니다.

핵심 성과:

병목 6개 중 5개 구조적 해소 — Firebase → Next.js+Vercel 전환으로 배포·인덱스·인증·연동 문제 소멸

반복 실수 4개 중 4개 해소/개선 — 1차→2차에서 반복되던 패턴이 3차에서 최초로 끊김

코드 품질 상승 — 컴포넌트 재사용, 디자인 시스템, 접근성, SEO까지 커버

개발 효율 대폭 향상 — 파일 관리·Git·배포 자동화로 비생산적 시간 최소화

아쉬운 점:

기능 범위 축소 — module_homepage(13모듈)에 비해 가격비교·PC견적·배송·프로모션·멤버십 미포함

실서비스 백엔드 부재 — localStorage 기반이라 실제 서비스 운영에는 백엔드 추가 필요

컨텍스트 소진 완전 해소 못함 — 개선되었으나 대규모 작업 시 여전히 한계 존재

## 다음 프로젝트 제언

| 영역 | 제언 |
| --- | --- |
| 기술 스택 | Next.js + Vercel 유지. 백엔드 필요 시 Supabase 또는 Firebase를 Next.js API Routes와 연동 |
| CLAUDE.md | 3개 프로젝트 교훈 전체를 If-Then 규칙으로 통합. "만약 ~하면, ~한다" 형식 |
| 디자인 시스템 | Tailwind 커스텀 테마를 프로젝트 시작 1단계로 확정. 색상·폰트·그림자를 먼저 정의한 후 개발 |
| 배포 | Vercel 자동 배포 유지. 배포 관련 시간 낭비를 영구적으로 제거 |
| Git | Claude Code 에이전트 기반 Git 관리 유지. 기능 단위 커밋 습관 유지 |
| 컨텍스트 관리 | 대규모 프로젝트 시 모듈별 CLAUDE.md 또는 진행 상태 파일 분리 고려 |
| 테스트 | 다음 프로젝트에서는 핵심 기능(장바구니, 인증)에 대한 테스트 코드 도입 검토 |

요약: 1차(규칙 없음) → 2차(규칙 도입) → 3차(규칙 + 도구 + 프레임워크). 매 프로젝트마다 교훈이 누적되어 병목이 줄고, 코드 품질과 개발 효율이 동시에 상승하는 성장 곡선을 그리고 있습니다.