알앤디파크 주식회사

모듈식 쇼핑몰 홈페이지 제작 프로젝트

통합 회고 보고서

프로젝트 개요  |  병목 현상  |  1차 프로젝트 비교  |  교훈

2026년 2월 14일

프로젝트: module_homepage (Firebase)

배포 URL: module-homepage.web.app

# 1. 프로젝트 개요

알앤디파크의 두 번째 웹 프로젝트로, 다나와형 가격비교 사이트에서 출발하여 쿠팡형 커머스까지 확장하는 모듈식 쇼핑몰입니다. 1차 프로젝트(rndpark-homepage)의 교훈을 바탕으로 규칙 세팅부터 시작했습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | module_homepage (모듈식 쇼핑몰) |
| 플랫폼 | Firebase Hosting + Firestore + Authentication |
| 개발 방식 | AI 어시스턴트(Claude) 활용 바이브코딩 + 모듈식 병렬 구조 |
| 전략 | 1단계 다나와형(8모듈) → 2단계 쿠팡 확장(5모듈) = 총 13모듈 |
| 배포 URL | module-homepage.web.app |

## 완성된 모듈 (13개)

| 단계 | 모듈명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 회원·인증 (auth) | 로그인, 회원가입, 마이페이지, 비밀번호 재인증 |
| 1단계 | 상품·검색 (product) | 카테고리별 상품, 상세, 비교, 찜/장바구니 연동 |
| 1단계 | 가격비교 (price) | 판매처별 가격 비교, 가격 추이 차트, 가격 알림 |
| 1단계 | 리뷰·평점 (review) | 상품 리뷰 CRUD, 별점, 전문가 리뷰 |
| 1단계 | 커뮤니티 (community) | 자유게시판 CRUD, 댓글, 중복 제출 방지 |
| 1단계 | PC견적 (estimate) | 부품 견적 빌더, 추천 구성 4종, 견적 저장 |
| 1단계 | 고객센터 (support) | FAQ, 공지사항, 1:1 문의 |
| 1단계 | 관리자 (admin) | 상품/회원/리뷰/문의/공지 관리 대시보드 |
| 2단계 | 장바구니·주문 (order) | 장바구니, 체크아웃(쿠폰/포인트), 주문 내역 |
| 2단계 | 찜 (wishlist) | 찜 목록 관리, 상품 상세에서 토글 |
| 2단계 | 배송 (delivery) | 배송 추적, 배송지 관리 |
| 2단계 | 프로모션 (promotion) | 이벤트, 쿠폰 발급/사용, 타임딸 |
| 2단계 | 멤버십 (membership) | 등급 시스템, 포인트 적립/사용 내역 |

## 모듈 간 연동 (5건)

독립 개발 완료 후, 아래 5건의 크로스 모듈 연동을 추가했습니다.

- 주문(checkout) → 멤버십: 포인트 적립/차감

- 주문내역(orders) → 배송: 배송추적 링크

- 상품 상세(product) → 장바구니/찜: 추가 버튼

- 체크아웃(checkout) → 프로모션: 쿠폰 적용 + 사용처리

- 체크아웃(checkout) → 멤버십: 적립금 사용 + 차감

# 2. 병목 현상 분석

개발 중 시간을 크게 소모한 병목 현상 6건을 영향도 순으로 정리합니다.

| # | 병목 | 원인 → 해결 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 에뮤레이터 → 프로덕션 차이 | 에뮨레이터는 복합 인덱스 없이 쿼리 작동. 배포 후 where()+orderBy() 에러 발생. firestore.indexes.json에 미리 정의 필요 | ★★★★★ |
| 2 | Firebase 배포 설정 | 인증 만료(firebase login --reauth) + firebase.json에 site 누락. 배포 3~4회 실패 후 성공. 초반에 테스트 배포 필요 | ★★★★☆ |
| 3 | Firebase Auth 재인증 | 로그인 후 시간 경과 시 비밀번호 변경에서 requires-recent-login 에러. reauthenticateWithCredential 로직 추가로 해결 | ★★★☆☆ |
| 4 | CSS 변수 일괄 전환 | 13개 모듈에 하드코딩 색상(#03C75A 등) → var(--primary)로 일괄 변환. 처음부터 CSS 변수를 썼으면 예방 가능 | ★★★☆☆ |
| 5 | 모듈 간 연동 충돌 | 독립 개발 후 연동 시 의존성 충돌 발생. backup_independent 백업 후 2~3개씩 점진적 연동으로 해결 | ★★★☆☆ |
| 6 | 대화 컨텍스트 소진 | 13개 모듈 작업량으로 컨텍스트 초과. CLAUDE.md에 진행 상태 기록으로 새 대화에서 빠르게 복구 | ★★☆☆☆ |

# 3. 1차(rndpark) vs 2차(module_homepage) 비교 분석

1차 프로젝트의 교훈이 2차에서 어떻게 적용되었는지, 그리고 여전히 반복된 실수는 무엇인지 비교합니다.

## 예방에 성공한 것 (3건)

| 항목 | rndpark (발생) | module_homepage (예방) |
| --- | --- | --- |
| 변수 중복 선언 | db, supabase 변수 충돌 3회 → 기능 전체 마비 | firebase-config.js 규칙으로 0건 |
| 백엔드 전환 | Supabase→Firebase 재작성 2~3시간 | 처음부터 Firebase 확정, 전환 없음 |
| 파일 구조 비일관 | HTML 안에 <style> 200줄 혼재 | 전부 별도 CSS/JS 파일로 분리 |

## 여전히 반복된 실수 (4건)

| 실수 | rndpark | module_homepage |
| --- | --- | --- |
| 배포 설정 | Google Drive 경로 + firebase.json 혼동 → 배포마다 10분+ | 인증 만료 + site 누락 → 배포 3~4회 반복 |
| 브라우저 캐시 | 수정 후 화면 미반영 → 매번 혼란 | CSS 적용 안 됨 → 캐시+우선순위 문제 |
| CSS 하드코딩 | 인라인 style 남용 → 6개 파일 수정 | 하드코딩 색상 → 13개 모듈 일괄 변환 |
| 컨텍스트 소진 | 토큰 한계 → 맥락 재설명 부담 | 13개 모듈 → 컨텍스트 초과 |

## 시간 소모 비교

| rndpark (1차) | module_homepage (2차) | 다음 프로젝트 (목표) |
| --- | --- | --- |
| 규칙 없이 시작 → 8~13시간 낭비 | 규칙 세팅 후 시작 → 4~8시간으로 감소 | 규칙 + 습관 체크리스트 → 2시간 이내 |

# 4. 이번 프로젝트 고유 교훈

rndpark에서는 경험하지 못했던, module_homepage에서 새로 얻은 교훈입니다.

## 4-1. 모듈식 구조의 장단점

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 각 모듈을 독립적으로 개발/테스트 가능 | 모듈 간 연동 시 의존성 충돌 발생 |
| 한 모듈 에러가 다른 모듈에 영향 안 줌 | 공통 코드(common.js) 변경 시 전체 영향 확인 필요 |
| 대화 1회에 1모듈 완성 가능 | 13개 모듈 전체 CSS 변수 통합 시 작업량 많음 |

## 4-2. Firestore 복합 인덱스 교훈

에뮤레이터는 복합 인덱스 없이도 쿼리가 작동합니다. 그래서 개발 중에는 문제를 못 발견하고, 실제 Firebase에 배포한 후에야 PC견적과 고객센터에서 에러가 터졌습니다.

- where()와 orderBy()를 다른 필드로 조합할 때마다 복합 인덱스가 필요

- firestore.indexes.json에 코드 작성 시점에 즉시 추가해야 함

- Firebase 콘솔에서 인덱스 생성 후 빌드 완료까지 1~2분 소요

## 4-3. Firebase Auth 보안 정책

로그인 후 시간이 지나면 비밀번호 변경 같은 민감한 작업에서 requires-recent-login 에러가 발생합니다. 현재 비밀번호를 입력받아 reauthenticateWithCredential로 재인증하는 흐름을 추가하여 해결했습니다.

- 비밀번호 변경, 이메일 변경, 계정 삭제 등 모든 민감 작업에 재인증 필수

## 4-4. CSS 테마 변수 전략

common.css의 :root에 CSS 변수를 선언하고, 모든 모듈이 var(--변수명)으로 참조하는 구조를 확립했습니다. 덕분에 body[data-theme] 셀렉터 하나로 4개 테마(네이버, 넷플릭스, 인스타그램, 다나와)를 전환할 수 있습니다.

- 하드코딩 색상을 나중에 변수로 바꾸는 것보다, 처음부터 변수로 시작하는 것이 핵심

## 4-5. 모듈 간 연동 전략

모듈을 독립적으로 완성한 후 연동할 때, 백업 없이 진행하면 문제 발생 시 되돌리기 어렵습니다. backup_independent 폴더에 독립 버전을 백업한 후, 2~3개씩 묶어서 점진적으로 연동했습니다.

# 5. 결론

module_homepage는 rndpark의 교훈을 적극 반영한 두 번째 프로젝트입니다. 변수 충돌(0건), 백엔드 전환(0건), 파일 구조 비일관(0건) 등 3가지를 완전히 예방했습니다.

반면, 배포 설정/캐시/CSS 하드코딩/컨텍스트 소진은 여전히 반복되었습니다. 이 4가지는 ‘규칙’이 아닌 ‘습관’의 문제이므로, 다음 프로젝트에서는 의식적으로 체크해야 합니다.

또한 Firestore 복합 인덱스, Firebase Auth 재인증, 모듈 간 연동 전략 등 이번 프로젝트에서 새로 발견한 교훈도 있었습니다. 이 경험들을 CLAUDE.md에 If-Then 규칙으로 반영하여, 다음 프로젝트에서도 재활용할 수 있도록 정리했습니다.

13개 모듈을 모두 완성하고 모듈 간 연동까지 성공적으로 구현했으며, Firebase 실서비스 배포(module-homepage.web.app)를 완료했습니다.