알앤디파크 주식회사

디저트 쇼핑몰 홈페이지 제작 프로젝트
통합 회고 보고서

프로젝트 개요  |  병목 현상  |  2차 프로젝트 비교  |  교훈

2026년 2월 15일

프로젝트: agents_homepage (Next.js + Vercel)

배포 URL: Vercel 자동 배포 (GitHub 연동)

# 1. 프로젝트 개요

알앤디파크의 세 번째 웹 프로젝트로, 프리미엄 디저트 판매 쇼핑몰 "Douceur"입니다. 1차 프로젝트(rndpark-homepage)와 2차 프로젝트(module_homepage)의 교훈을 바탕으로, 기술 스택을 Next.js 14 + Tailwind CSS로 전환하고 개발 도구를 Claude Code(에이전트)로 업그레이드하여 진행했습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | agents_homepage (디저트 쇼핑몰 "Douceur") |
| 플랫폼 | Next.js 14 (App Router) + React 18 + Tailwind CSS 3.4 + Vercel |
| 개발 방식 | AI 에이전트(Claude Code) 활용 — 파일 읽기/쓰기/Git 자동화 |
| 디자인 컨셉 | "Patisserie Moderne" — 파리 파티스리 우아함 + 현대적 미니멀리즘 |
| 전략 | 커스텀 테마 설계 → UI 컴포넌트 → 페이지 조립 → 전역 상태 → 마무리 |
| 배포 | Vercel 자동 배포 (git push → 빌드 → 배포 자동 완료) |

## 완성된 페이지 (13개)

| 구분 | 페이지명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 | 메인 홈 (/) | 히어로 배너 슬라이드, 인기 상품, 신상품, 브랜드 스토리, 고객 후기 |
| 핵심 | 상품 목록 (/products) | 카테고리 필터, 정렬, 실시간 검색, URL 파라미터 연동 |
| 핵심 | 상품 상세 (/products/[id]) | 이미지 갤러리, 옵션 선택, 수량, 장바구니/찜 추가, 리뷰 |
| 주문 | 장바구니 (/cart) | 상품 목록, 수량 변경, 삭제, 주문 요약 |
| 주문 | 주문/결제 (/checkout) | 배송 정보 입력, 결제 수단 선택, 주문 요약 |
| 주문 | 주문 완료 (/checkout/complete) | 주문 성공 확인, 주문번호, 상세 요약 |
| 인증 | 로그인 (/auth/login) | 이메일/비밀번호 입력, 유효성 검증 |
| 인증 | 회원가입 (/auth/signup) | 이름, 이메일, 비밀번호 입력, 검증 |
| 회원 | 마이페이지 (/mypage) | 주문 내역, 찜 목록, 회원정보 수정 탭 |
| 정보 | 브랜드 소개 (/about) | 브랜드 스토리, 철학, 팀 소개, 아틀리에 |
| 정보 | 공지사항/FAQ (/notice) | 공지사항·FAQ 탭 전환, 아코디언 토글 |
| 정보 | 고객센터 (/contact) | 문의 폼, 연락처, 운영 시간, 지도 |
| 관리 | 관리자 대시보드 (/admin) | 매출 현황, 주문 관리, 상품 관리 |

## 완성된 컴포넌트 (23개)

| 카테고리 | 컴포넌트명 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI (6개) | Button | Primary, Secondary, Ghost 변형 지원 |
| UI | Card | 범용 카드 컴포넌트, 호버 효과 |
| UI | Input | 폼 입력 필드, label 연결, 에러 표시 |
| UI | Badge | 상품 태그 (BEST, NEW, SALE) |
| UI | Modal | ESC 닫기, 배경 클릭 닫기, 애니메이션 |
| UI | Toast | 알림 메시지, 자동 사라짐, 타입별 아이콘 |
| 레이아웃 (3개) | Header | 반응형 네비게이션, 장바구니 뱃지, 다크모드 토글 |
| 레이아웃 | Footer | 브랜드 정보, 쇼핑 링크, 고객 서비스 |
| 레이아웃 | MobileMenu | 모바일 햄버거 메뉴, 접근성 지원 |
| 홈 전용 (5개) | HeroBanner | 자동 전환 슬라이드, 인디케이터 |
| 홈 전용 | PopularProducts | 리뷰 기준 상위 4개, 가로 스크롤 |
| 홈 전용 | NewArrivals | 신상품 필터링, 4열 그리드 |
| 홈 전용 | BrandStory | 브랜드 소개, 통계 카드 |
| 홈 전용 | ReviewPreview | 고객 후기 카드 미리보기 |
| 상품 (5개) | ProductCard | 배지, 할인율, 별점, 찜 버튼, onError 폴백 |
| 상품 | ProductGrid | 반응형 그리드 (4열→2열), 빈 상태 처리 |
| 상품 | ProductFilter | 카테고리 탭, 정렬, 실시간 검색 |
| 상품 | ProductGallery | 이미지 갤러리, 썸네일 선택 |
| 상품 | ProductReview | 리뷰 섹션, 별점 표시 |
| 장바구니 (2개) | CartItem | 수량 변경, 삭제 버튼 |
| 장바구니 | CartSummary | 총금액 계산, 결제 버튼 |
| 전역 (1개) | Providers | Theme, Auth, Cart, Wishlist Context 래퍼 |
| 훅 (1개) | useScrollAnimation | Intersection Observer 스크롤 애니메이션 |

## 전역 상태 연동 (4개 Context)

React Context API를 사용하여 전역 상태를 관리하며, 모든 Context는 localStorage와 자동 동기화됩니다.

CartContext: 장바구니 추가/삭제/수량변경/비우기, 총금액 자동 계산 → localStorage(douceur_cart)

AuthContext: 로그인/회원가입/로그아웃/프로필수정 → localStorage(douceur_user, douceur_members)

WishlistContext: 찜 토글/목록관리 → localStorage(douceur_wishlist)

ThemeContext: 다크/라이트 모드 전환 → localStorage(douceur_theme) + document.documentElement 토글

# 2. 병목 현상 분석

개발 중 시간을 크게 소모한 병목 현상 4건을 영향도 순으로 정리합니다. 2차 프로젝트(module_homepage)에서 6건이 발생한 것에 비해, 기술 스택 전환과 교훈 적용 덕분에 병목 수 자체가 크게 줄었습니다.

| # | 병목 | 원인 → 해결 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URL 파라미터 ↔ useState 동기화 버그 | 상품 목록에서 카테고리·정렬을 useState와 URL searchParams 두 곳에서 관리. Header 카테고리 링크 클릭 시 필터 미작동. searchParams를 단일 소스로 사용하고 useState 중복 제거로 해결 | ★★★★☆ |
| 2 | useSearchParams Suspense 에러 | Next.js 14 App Router에서 useSearchParams는 반드시 Suspense 바운더리 안에서 사용해야 함. 빌드 시 에러 발생. Suspense 래퍼 컴포넌트 추가로 해결 | ★★★☆☆ |
| 3 | next/font 빌드 환경 호환성 | next/font/google로 Playfair Display, Noto Sans KR, DM Sans 3종을 로드할 때 빌드 환경에서 에러 발생. CSS @import 방식으로 전환하여 해결 | ★★★☆☆ |
| 4 | 이미지 파일 부재 시 깨짐 | 개발 초기에 실제 이미지 파일 없이 진행. next/image에 onError 폴백 구조를 처음부터 설계하지 않아 이미지 깨짐. onError + placehold.co 폴백 패턴을 전 컴포넌트에 적용 | ★★☆☆☆ |

# 3. 2차(module_homepage) vs 3차(agents_homepage) 비교 분석

2차 프로젝트의 교훈이 3차에서 어떻게 적용되었는지, 그리고 새롭게 발생한 문제는 무엇인지 비교합니다.

## 예방에 성공한 것 (6건)

| 항목 | module_homepage (발생) | agents_homepage (예방) |
| --- | --- | --- |
| 에뮬레이터 ↔ 프로덕션 차이 | Firestore 복합 인덱스 없이 에뮬레이터 통과 → 배포 후 에러 | Firebase 미사용. localStorage 기반 → 문제 자체 소멸 |
| 배포 설정 반복 실패 | 인증 만료 + firebase.json site 누락 → 3~4회 실패 | Vercel 자동 배포 → git push만으로 완료. 설정 실패 0건 |
| Firebase Auth 재인증 | 시간 경과 후 requires-recent-login 에러 | 자체 AuthContext + localStorage → 외부 인증 의존 없음 |
| CSS 하드코딩 색상 | 13개 모듈에 #03C75A 등 하드코딩 → 일괄 var() 변환 | tailwind.config.js에 커스텀 컬러 사전 정의 → 하드코딩 0건 |
| 모듈 간 연동 충돌 | 독립 개발 후 연동 시 의존성 충돌 → 백업 후 점진적 연동 | Context API로 처음부터 전역 연결 → 연동 충돌 0건 |
| 변수 중복 선언 (1차 교훈) | 1차에서 예방 성공, 2차에서도 유지 | 프레임워크 모듈 시스템 → 구조적으로 불가능 |

## 여전히 반복된 실수 (2건, 단 영향도 크게 감소)

| 실수 | module_homepage | agents_homepage | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSS/스타일 사후 수정 | 하드코딩 색상 → 13개 모듈 일괄 전환 (수시간) | 다크모드 dark: 클래스를 전체 컴포넌트에 사후 추가 | 범위 축소: 13개 모듈 → Tailwind 클래스 추가로 간소화 |
| 컨텍스트 소진 | 13개 모듈 작업량 → 컨텍스트 초과 | Claude Code 도구 기반으로 크게 개선. 단, 대규모 작업 시 여전히 한계 | 빈도 감소: 매번 → 간헐적 |

## 시간 소모 비교

| rndpark (1차) | module_homepage (2차) | agents_homepage (3차) |
| --- | --- | --- |
| 규칙 없이 시작 → 8~13시간 낭비 | 규칙 세팅 후 시작 → 4~8시간으로 감소 | 규칙 + 프레임워크 + 에이전트 → 1~2시간으로 감소 |

# 4. 이번 프로젝트 고유 교훈

module_homepage에서는 경험하지 못했던, agents_homepage에서 새로 얻은 교훈입니다.

## 4-1. 개발 도구 전환의 효과 (채팅 → 에이전트)

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 파일 읽기/쓰기를 에이전트가 직접 수행 → 복붙 실수 0건 | 코드 변경 과정을 실시간으로 면밀히 추적하기 어려움 |
| Git 커밋을 기능 단위로 자동 관리 → 61개 구조화된 이력 | 에이전트가 여러 파일을 동시에 수정할 때 의도 파악 필요 |
| 에러 발생 시 자동 분석 + 수정 시도 → 디버깅 시간 단축 | 에이전트의 수정 방향이 의도와 다를 수 있어 확인 필요 |
| 배포가 git push 한 번으로 완료 → 배포 병목 완전 해소 | — |

## 4-2. URL 파라미터 단일 소스 원칙

상품 목록 페이지에서 카테고리·정렬·검색 값을 useState와 URL searchParams 두 곳에서 동시에 관리했습니다. Header에서 카테고리 링크를 클릭하면 URL은 바뀌지만 useState는 그대로여서 필터가 작동하지 않는 버그가 발생했습니다.

URL에 반영되는 데이터는 useState로 복제하지 말 것 → searchParams.get()으로 직접 읽기

값 변경은 router.push()로 URL을 업데이트 → 컴포넌트가 자동 리렌더링

같은 데이터를 두 곳에서 관리하면 반드시 동기화 버그가 발생함

## 4-3. 이미지 컴포넌트 선행 설계

개발 초기에 실제 이미지 파일 없이 진행하면서, 이미지 깨짐 문제가 반복되었습니다. next/image에 onError 폴백 구조를 처음부터 설계하지 않았기 때문입니다.

이미지 파일이 없어도 처음부터 next/image + onError 폴백 구조로 작성할 것

placehold.co를 폴백 URL로 사용하면 개발 중에도 깨지지 않는 UI 유지 가능

이미지는 나중에 넣되, 넣는 순간 바로 동작하는 구조를 처음부터 갖출 것

## 4-4. Next.js App Router 주의사항

Next.js 14 App Router는 서버 컴포넌트가 기본입니다. useState, useEffect, useSearchParams 등 클라이언트 기능을 사용하려면 반드시 'use client'를 선언해야 하고, useSearchParams는 Suspense 바운더리 안에서 사용해야 빌드 에러가 발생하지 않습니다.

'use client'는 상태/이벤트/localStorage를 사용하는 컴포넌트에만 최소한으로 붙이기

useSearchParams 사용 시 반드시 Suspense 래퍼로 감싸기

next/font가 빌드 환경에서 실패할 수 있음 → CSS @import 방식을 대안으로 준비

## 4-5. Tailwind 커스텀 테마 전략

tailwind.config.js에 커스텀 색상(cream, chocolate, caramel, gold, rose), 커스텀 폰트(display, body, accent), 커스텀 그림자(warm-sm~xl)를 프로젝트 시작 시 정의했습니다. 덕분에 개발 전 과정에서 하드코딩 색상 0건, 디자인 일관성을 유지할 수 있었습니다.

색상·폰트·그림자를 프로젝트 1단계에서 tailwind.config.js에 확정할 것

Tailwind 기본 색상(red-500, blue-600 등) 대신 시맨틱 이름(bg-cream, text-chocolate) 사용

다크모드는 dark: 변형을 활용하되, dm-bg, dm-surface 등 다크 전용 색상도 미리 정의할 것

## 4-6. 다크모드 사후 추가의 부담

라이트 모드 개발을 완료한 후 다크모드를 추가했습니다. 13개 페이지와 23개 컴포넌트에 dark: 클래스를 일괄 추가해야 했는데, 2차 프로젝트에서 CSS 하드코딩을 사후에 변환한 것과 유사한 패턴이었습니다. Tailwind 덕분에 CSS 변수 전환보다 훨씬 간단했지만, 처음부터 dark: 클래스를 함께 작성했다면 더 효율적이었을 것입니다.

다크모드 지원 계획이 있다면 컴포넌트 작성 시 dark: 클래스를 처음부터 함께 넣을 것

tailwind.config.js에 다크모드 색상(dm-bg, dm-surface, dm-card 등)을 사전 정의한 것은 정답이었음

# 5. 결론

agents_homepage는 1차(rndpark), 2차(module_homepage)의 교훈을 적극 반영한 세 번째 프로젝트입니다. 에뮬레이터-프로덕션 차이(0건), 배포 설정 실패(0건), Auth 재인증(0건), CSS 하드코딩(0건), 모듈 연동 충돌(0건), 변수 중복(0건) 등 6가지를 완전히 예방했습니다.

반면, 스타일 사후 수정(다크모드 일괄 추가)과 컨텍스트 소진은 패턴이 반복되었으나 영향도가 크게 감소했습니다. 특히 Tailwind CSS 덕분에 다크모드 추가가 CSS 변수 전환보다 훨씬 간단했고, Claude Code 에이전트 덕분에 컨텍스트 소진 빈도가 대폭 줄었습니다.

또한 URL 파라미터 단일 소스 원칙, 이미지 선행 설계, Next.js Suspense 처리, Tailwind 커스텀 테마 전략 등 이번 프로젝트에서 새로 발견한 교훈도 있었습니다. 이 경험들을 CLAUDE.md에 규칙으로 반영하여, 다음 프로젝트에서도 재활용할 수 있도록 정리했습니다.

13개 페이지와 23개 컴포넌트를 모두 완성하고, 4개 Context로 전역 상태 관리를 구현했으며, 다크모드, 접근성(ARIA, 키보드 네비게이션), SEO 메타데이터, 성능 최적화(dynamic import, next/image)까지 적용하여 Vercel 자동 배포를 완료했습니다.